PROGRAMA 22KB

C11 I2 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

- DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE

Modernización de las Administraciones Públicas.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE

Proyectos tractores de digitalización de la AGE. Iniciativas para la transformación digital en las administraciones de sanidad, justicia, trabajo, Seguridad Social, migraciones y políticas de inclusión, consulados y una lanzadera de proyectos tractores en Interior y Defensa, Agricultura y Consumo.

- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL COMPONENTE

Se pretende avanzar, entre otras cuestiones en la digitalización de la administración y sus procesos, con la introducción de nuevas tecnologías, simplificando los procedimientos y modernizar la gestión pública, con una mayor transparencia y rendición de cuentas. Se incide en la optimización de los trámites de gestión y modernización del puesto de trabajo.

- Optimización de trámites en la gestión.

- Modernización de los medios de trabajo.

- DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

Proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías en el MITES. Robotización de los procedimientos de back office. Reingeniería y simplificación de los procesos del departamento.

- COSTE DE LA INVERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANUALIZADA

| Periodificación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste del Mecanismo |  | 2.170,00 | 610,00 | 1.120,00 |  |  |  | 3.900,00 |
| Otra financiación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Total |  | 2.170,00 | 610,00 | 1.120,00 |  |  |  | 3.900,00 |

6. HITOS Y OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN

Preparación de los pliegos, propuesta y estudio de mercado para la posterior selección de empresas. Formalización y adjudicación de los trabajos. Desarrollo y puesta en marcha del proyecto.

Los objetivos inciden en la optimización de los trámites en la gestión y la modernización de los medios de trabajo.