PROGRAMA 49OS

C15 R2  HOJA DE RUTA 5G: GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO, REDUCCIÓN DE CARGAS AL DESPLIEGUE, LEY DE CIBERSEGURIDAD 5G Y APOYO A ENTIDADES LOCALES

- DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE

Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE

La conectividad digital es un factor esencial para el desarrollo de la actividad económica, el aumento de la productividad, el impulso de la innovación y la cohesión territorial y social. El acceso a las redes digitales es cada vez más necesario para poder acceder a los servicios públicos, ejercer actividades económicas y participar activamente en la sociedad.

Este componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español aborda los retos de la conectividad a la hora de lograr la cobertura de redes fijas ultrarrápidas, con más de 100 Mbps/s, y de la red 5G en España, en particular, en las zonas rurales y en los corredores de transporte transfronterizos clave. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, el principal reto que aborda el componente es crear un entorno fiable y seguro para que los ciudadanos y las empresas contribuyan al proceso de digitalización e hiperconectividad asociado a la aplicación de la tecnología 5G y a los servicios que esta última propiciará, como las aplicaciones relacionadas con el internet de las cosas.

- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL COMPONENTE

Los objetivos de este componente son adaptar el sector de las telecomunicaciones a los requisitos de la Estrategia Digital Europea y reforzar la cohesión económica, social y territorial mediante la eliminación de las brechas digitales y el aumento del acceso a la cobertura ultrarrápida en todo el territorio nacional.

El componente apoya la implantación acelerada de la tecnología 5G:

- Mediante la puesta a disposición de los recursos de espectro necesarios en las bandas prioritarias de 5G.

- Mediante el desarrollo de un entorno de implantación fiable y seguro.

- Mediante el fomento del desarrollo de aplicaciones de tecnología 5G.

También tiene por objeto apoyar una cultura de ciberseguridad sostenible en favor de ciudadanos y empresas.

El componente responde a las recomendaciones específicas por país sobre la focalización de la política económica de inversión en el fomento de la innovación (recomendación específica por país 3 de 2019), y sobre la consignación anticipada de proyectos de inversión pública maduros y la concentración de las inversiones en la transición digital (recomendación específica por país 3 de 2020).

- DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA

Con esta medida se pretende:

- Completar el «Segundo Dividendo Digital» y el procedimiento de licitación por subasta de la banda de frecuencias de 700 MHz y de la banda de frecuencias de 26 GHz.

- Reducir temporalmente las cargas impositivas relativas al espectro en favor de los operadores de telecomunicaciones en 2022 y 2023 a fin de acelerar el despliegue de la 5G.

- Incorporar el conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de las redes de 5G al ordenamiento jurídico nacional.

- Difundir buenas prácticas entre las administraciones públicas locales en materia de telecomunicaciones y reglamentación urbanística.

Por lo que respecta a la aplicación, se identifican las siguientes etapas:

  - Finalización del Segundo Dividendo Digital

  - Estrategia de impulso de la tecnología 5G

  - Subasta de la banda de 700 MHz

  - Licitación de la banda de 26 GHz

  - Reducción temporal de la fiscalidad del espectro

  - Ley de Ciberseguridad 5G

La implementación de la medida estará terminada, a más tardar, el 31 de diciembre de 2022.

- COSTE DE LA INVERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANUALIZADA

(En millones de €)

| Periodificación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste del Mecanismo | 15,00 | 32,30 | 31,30 | 31,00 |  |  |  | 109,60 |
| Otra financiación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 15,00 | 32,30 | 31,.30 | 31,00 |  |  |  | 109,60 |

- HITOS Y OBJETIVOS DE LA REFORMA

| N.º | Medida | Hito/ objetivo | Nombre | Indicadores cualitativos para los hitos | Indicadores cuantitativos para los objetivos |  |  | Tiempo |  | Descripción de cada hito y objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unidad | Valor de referencia | Meta | Tr | Año |  |
| 230 | C15.R2 | Hito | Plan España Digital 2025 y Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G | Publicación |  |  |  | T4 | 2020 | Publicación del Plan España Digital 2025 y aprobación por el Consejo de Ministros de la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G |
| 231 | C15.R2 | Hito | Liberación de la banda de frecuencias de 700 MHz | Notificación a la Comisión Europea |  |  |  | T4 | 2020 | Finalización del proceso de liberación de la banda de frecuencias de 700 MHz, en consonancia con la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el uso de la banda de 470-790 MHz en la Unión. |
| 232 | C15.R2 | Hito | Asignación de la banda del espectro de 700 MHz | Publicación en el BOE |  |  |  | T4 | 2021 | Publicación en el BOE de la adjudicación de la banda del espectro de 700 MHz como resultado de la subasta |
| 233 | C15.R2 | Hito | Entrada en vigor del acto jurídico sobre la reducción de la fiscalidad del espectro 5G | Disposición del acto jurídico por la que se establece su entrada en vigor |  |  |  | T4 | 2021 | Adopción de un acto jurídico para la reducción de la fiscalidad del espectro 5G a fin de acelerar el despliegue de la 5G, definiendo la correspondiente aceleración del despliegue de la 5G que se espera de cada beneficiario. El acto jurídico establecerá las medidas legales y reglamentarias necesarias para el despliegue del proyecto. |
| 234 | C15.R2 | Hito | Asignación de la banda del espectro de 26 GHz | Publicación en el BOE |  |  |  | T4 | 2022 | Publicación en el BOE de la adjudicación de la banda del espectro de 26 GHz como resultado de la subasta. |
| 235 | C15.R2 | Hito | Entrada en vigor de la Ley de Ciberseguridad 5G | Disposición de la Ley Ciberseguridad 5G por la que se establece su entrada en vigor |  |  |  | T4 | 2022 | La Ley de Ciberseguridad 5G incorpora y aplica la recomendación sobre la caja de herramientas de la UE para la ciberseguridad 5G. La Ley abarcará, como mínimo, los siguientes aspectos: - imposición a los operadores de telecomunicaciones de obligaciones en materia de evaluación y gestión del riesgo en lo relativo a la seguridad; - imposición de obligaciones en materia de diversificación de la cadena de suministro con el fin de evitar la dependencia tecnológica; - medios para identificar a los vendedores de alto riesgo y de riesgo medio y posibles limitaciones del recurso a los mismos. |

CENTRO GESTOR RESPONSABALE

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.