PROGRAMA 23VB

C.22.I2: PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN, FORMACIÓN Y REFUERZO DE LA ATENCIÓN A LA INFANCIA.

1. DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE

Plan de choque para el Economía de los Cuidados y Refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE

Desarrollo de una plataforma online que centralice la información en materia de Cuidados disponible en la Administración General del Estado (AGE), y en las Comunidades Autónomas (CCAA).

3. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL COMPONENTE

- Dimensionar los recursos existentes en materia de cuidados a nivel AGE y CCAA, sistematizando la información existente de una forma accesible, actualizada y dinámica.

- Facilitar la elaboración de diagnóstico de situación con el fin de orientar adecuadamente las políticas públicas en la materia, al trasladar al recurso digital los resultados del Mapa Estatal de Cuidados que se encuentra en elaboración en el Ministerio de Igualdad.

- Cerrar la brecha digital y las diferencias de prestación de servicios en el ámbito rural español mediante la garantía de accesibilidad de la plataforma.

4. DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN

Realización del estudio y sistematización documental de los recursos existentes en materia de cuidados en la AGE y las CCAA, en relación con:

- Atención a la infancia.

- Atención a personas mayores y dependientes.

- Derechos de las personas cuidadoras no profesionales.

- Derechos de las personas trabajadoras en el sector de los cuidados.

- Servicios brindados a través de entidades del tercer sector, al objeto de crear una página web que centralice dicha información y que sirva de punto de referencia en la materia.

5. COSTE DE LA INVERSIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANUALIZADA

| Periodificación | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coste del Mecanismo |  | 136.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  | 336.000 |
| Otra financiación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 136.000 | 100.000 | 100.000 |  |  |  | 336.000 |

6. HITOS Y OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN

- Licitación y contratación del estudio y diagnóstico, así como de la elaboración de la página web.

- Conclusión del estudio y lanzamiento de la página.

- Licitación y contratación de actualización, ampliación y mejora de módulos web.